泰政办发〔2015〕97号

市政府办公室关于印发宁靖盐高速公路

泰州段建设资本金股权收购方案的通知

各乡镇人民政府（街道办事处），市各有关部门、单位：

经市政府同意，现将《泰兴市宁靖高速公路泰州段建设资本金股权收购方案》予以印发，请认真组织实施。

泰兴市人民政府办公室

2015年8月5日

泰兴市宁靖盐高速公路泰州段

建设资本金股权收购方案

2000-2001年，为加快宁靖盐高速公路泰州段高速公路建设，泰州市委市政府根据高速公路“省市共建、以省为主”的要求，借鉴其他市的做法，结合泰州的实际情况，采取“股权认购”的方式，筹借工程建设资本金，合计1.42亿元，其中，我市认购了3084.95万元。该高速公路自建成通车以来，由于多种原因，一直未能实现股份分红，持股群众较为关切。经泰州市政府研究，决定启动该高速公路资本金股权收购工作。为妥善处理好收购相关事宜，制定本方案。

一、总体思路

对持有“宁靖盐高速公路泰州段建设资本金股权证”并自愿同意转让的会员，通过赎买的方式收购“资本金股权证”。泰州市泰政交通投资有限公司具体负责收购事宜，收购的股权由泰州市交投公司持有。

二、工作原则

一是统一部署，依法自愿。充分尊重出资人意愿，分别采取两种办法处理，切实维护出资人利益。一是对于愿意继续持股的，在宁靖盐公司有收益分配时按同股同利原则享受分红。

二是协调配合，分步实施。各乡镇政府（街道办）负责对辖区内各单位出资人进行清理统计和汇总，市各部门（单位）负责对本部门（单位）出资人进行清理统计。各乡镇和市各部门（单位）汇总后（附收购的资本金券），报市交运局，市交运局必须开设银行专户并负责审核汇总后报泰州市交投公司审核把关、拨付资金，再将收到的股本金分解拨付到各乡镇、部门（单位），再由各乡镇、部门（单位）发放到个人。

三是统筹安排，有序推进。各乡镇、市各部门（单位）按照股权收购方案要求，把握时间节点，按照动员部署、清理统计、审核汇总、接受转让和整理规范五个阶段，有序推进宁靖盐高速公路资本金回购事宜。

三、收购范围

本次股权收购仅限于“宁靖盐高速公路泰州段建设资本金认购券”，面值分别为1000元、500元、200元、100元、50元五种。

四、收购办法

（一）鉴于原股权证只享有收益分配权，股金不还本、不付息，为保障广大投资人的权益，确定按照认购原值的1.4倍收购股权。

（二）本次收购原则上实行见票收购，由认购时原单位负责统计、收集认购券。各单位受理认购券时，尽量确保认购券与当初领券登记的号码范围区间一致，并认真填写相应的登记表格，确保不出现多统计、漏统计、不统计等行为。所有上交的统计表格需单位盖章，并经单位主要负责人签字确认。

（三）行政区划发生调整的，由现在所属行政乡（镇）负责统计、收集工作；出现调动、退休、已去世等相关情况的，由认购时所在单位负责统计、收集；原单位出现合并或整合的，由合并整合后的单位负责统计；对改制的企业或单位，由行业或系统扎口统计；对破产、倒闭且找不到对口系统的单位职工 ，由现有居住地的乡镇居（村）委会负责统计，报所属乡镇扎口收集。

（四）对各种原因未能或不愿进行股权收购处理的，将按照公司法的相关规定，享受宁靖盐公司收益分配权。

五、收购程序

一是动员部署阶段（2015年8月7日至2015年8月17日）：各乡（镇）政府（管委会）和市各部门（单位）成立宁靖盐高速公路资本金回购领导小组，组建专门工作班子，召开专题部署会议，抓好宣传发动，全面开展资本金股权认购工作。

二是清理统计阶段（2015年8月18日至2015年9月7日）：以各乡镇政府（街道办）和市各部门（单位）为主体，清理统计本单位出资人姓名、出资金额，同时收集当时发放的“宁靖盐高速公路泰州段建设资本金认购券”，并填报《宁靖盐高速公路泰州段建设资本金出售情况登记表》（见附件1）。对继续持股的出资人，填报《宁靖盐高速公路泰州段建设资本金继续持股登记表》（见附件2）。

三是审核汇总阶段（2015年9月8日至2015年9月22日）：市交运局对所有凭证进行审核。以市各部门（单位）及各乡镇上报的《宁靖盐高速公路泰州段建设资本金出售情况登记表》和资本金券为依据，对姓名、身份证号码和资本金券票面金额、号码进行对比审核，一旦发现错表和假券情况，予以退回，情节严重的报司法部门处理。

四是接受转让阶段（2015年9月23日至2015年10月16日）：由市交运局根据审核结果，向泰州市交投公司报送，并将拨付的资金及时向各乡镇和市各部门（单位）拨付，由各乡镇和市各部门（单位）将资金发放到出资人。

五是整理规范阶段（2015年10月17日至10月31日）：市交运局及时向泰州市交投公司汇报收购过程中出现的争议问题；并配合泰州市交投公司对各类统计材料进行登记造册，做好电子档案，并形成后续管理办法。

六、工作要求

一是加强组织领导。成立市宁靖盐高速公路泰州段建设资本金股权收购工作领导小组，办公室设立在市交运局，具体负责股权收购工作。市交运局要认真做好回购股权的各项基础工作，各乡（镇）政府（管委会）、市各部门（单位）要成立相应的领导小组，切实承担主体责任，确保股权收购工作按时有序平稳进行。

二是加大宣传力度。市政府召开专题会议进行部署 ，各地各部门（单位）要加强宣传工作，充分利用各类宣传载体，畅通信息发布渠道，让持股人和社会各界了解政策，消除疑虑，引导持股人主动支持、积极参与，为股权收购工作创造良好的社会氛围。

三是强化监督检查。各乡镇政府（街道办）以及市各部门（单位）要结合本地本部门实际情况，加强对收购工作的组织协调和监督检查，确保收购工作按时高效完成。

附件：1.宁靖盐高速公路泰州段建设资本金出售情况登记表

2.宁靖盐高速公路泰州段建设资本金继续持股情

况登记表

3.宁靖盐高速公路泰州段建设资本金收购收据

附件1

宁靖盐高速公路泰州段建设资本金出售情况登记表

单位名称：（盖章）                                         金额单位： 元

| 序 号 | 姓名 | 身份证号 | 券面金额 |  |  |  |  |  | 出售 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 金额 | 1000元 票面 (票号) | 500元 票面 (票号) | 200元 票面 (票号) | 100元 票面 (票号) | 50元 票面(票号) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：                  审核人：                   填表人：

附件2

宁靖盐高速公路泰州段建设则本金

继续持股情况登记表

单位名称：（盖章）

| 姓名 | 身份证号码 | 家庭住址 | 固定 电话 | 移动电话 | 股权券号码 | 股权 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位负责人：                        审核人：                 填表人：

附件3

宁靖盐高速公路

泰州段建设资本金收购收据

收到                 部门（单位）、乡（镇）宁靖盐资本金券金额计                      元，大写

佰     拾    万    千   佰    拾    元。

其中：面值1000元计           张；

面值500元计            张；

面值200元计            张；

面值100元计            张；

面值50元计             张。

凭此据和单位收据，按券面面值1:1.4的比例领取资本金。

宁靖盐资本金泰兴办公室

年    月   日

──────────────────────────

泰兴市人民政府办公室　　　　  2015年8月5日印发

──────────────────────────